## Slide 1
CS2032 · CLOUD COMPUTING · 2026-2 · UTEC
Sistema de Microservicios del
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Hito 1 — Exposición virtual con ACL · Avance ≥ 50% por parte
Benja — Líder / Arquitectura
Guillermo — MS1 Pasajeros
Mariano — MS2 Vuelos
Edinson — MS3 Infraestructura
Fabricio — MS4/MS5 + Data Science
Alexander — Frontend
Grupo Cloud-MLA · github.com/Cloud-MLA · 12 de septiembre de 2026

## Slide 2
EL PROYECTO
Objetivo y alcance
0
Modernizar el sistema monolítico de operaciones del aeropuerto en una arquitectura de microservicios en AWS, con frontend web, ingesta de datos y analítica gestionada.
Distribución de la nota (20 pts totales)
Backend — 5 microservicios en Docker
7 pts · H2
Frontend — Web (Amplify)
3 pts · H2
Data Science — Analytics (S3 · Glue · Athena)
5 pts · H2
Diagrama de arquitectura de solución
1 pt · H2
Exposición presencial + demo (Sem. 7)
1 pt · Sem 7
Exposición virtual con ACL — avance ≥50%
3 pts · H1
Requisitos técnicos clave
3 lenguajes + 3 bases de datos distintas (2 SQL + 1 NoSQL)
1 microservicio consume a otro · 1 sin BD · 1 analítico con Athena
Carga masiva ≥20 000 registros por BD
2 VMs de producción + balanceador privado + API Gateway HTTPS
Frontend en Amplify consumiendo los 5 microservicios (≥2 métodos c/u)

## Slide 3
ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN
AWS · VPC con borde privado y analítica gestionada
0
Usuario
AWS Amplify
Frontend React
API Gateway
+ VPC Link
ALB interno
balanceador privado
GHCR
imágenes Docker
VM-PROD-1
nginx + MS1..MS5
VM-PROD-2
nginx + MS1..MS5
VM-DB
MySQL · PostgreSQL · MongoDB
VM-INGESTA
3 contenedores batch
Amazon S3
data lake
AWS Glue
catálogo
Athena
consultas + vistas
1 VPC · 10.0.0.0/16 · 2 AZ · 4 EC2 (3× t3.small + 1× t3.medium) · 5 Security Groups · SSM + CloudWatch

## Slide 4
BACKEND
5 microservicios — estado de avance
0
Microservicio
Stack
Base de datos
Estado (Hito 1)
MS1 · Pasajeros / Tickets
Python · FastAPI
MySQL 8
✓ Funcionando
CRUD + 20k registros cargados
MS2 · Vuelos / Operaciones
Java · Spring Boot
PostgreSQL 16
✓ Funcionando
CRUD + modelo E/R + seed
MS3 · Infraestructura / Incidencias
Node.js · Express
MongoDB 7
▶ En curso
Endpoints de incidencias y recursos
MS4 · Manifiesto (sin BD)
Python · FastAPI
— agrega MS1+MS2+MS3
✓ Funcionando
Manifiesto consolidado vía asyncio
MS5 · Analítica
Python · FastAPI + boto3
— consulta Athena
▶ En curso
Scaffold listo, integra en Hito 2
Infra ya validada en el Learner Lab: VPC · 4 EC2 · ALB interno · API Gateway + VPC Link end-to-end.

## Slide 5
FRONTEND & DATA SCIENCE
Consumo real de microservicios y primera ingesta a S3
0
Frontend — React + Vite (Amplify)
Requisito de Hito 1: página inicial que consume ≥1 microservicio con ≥2 métodos REST.
Integración real con MS2 (vuelos y operaciones) ya funcionando
Proxy configurable por servicio para desarrollo local (mocks ↔ real)
Vista de manejo de errores por dependencia caída ya aislada
✓ Requisito H1 cumplido
Data Science — Ingesta y analítica
Requisito de Hito 1: VM de ingesta + bucket S3 + ≥1 contenedor cargando datos.
Bucket S3 creado con prefijos raw/ms1, raw/ms2, raw/ms3
Contenedor ingesta-ms1 (MySQL → CSV → S3) corrido con datos reales
ingesta-ms2 e ingesta-ms3 en curso — esperando carga completa de sus BD
✓ Requisito H1 cumplido

## Slide 6
CHECKLIST HITO 1
Avance ≥ 50% por parte — criterio del enunciado
0
Backend
MS1 + MS2 + MS3 con CRUD mínimo funcionando; MS4 arma un manifiesto real agregando los 3
✓ Cumplido
Frontend
Página en Amplify (deploy en curso) consumiendo MS2 con varios métodos REST
▶ En curso
Data Science
VM de ingesta + bucket S3 + contenedor ingesta-ms1 funcionando con datos en S3
✓ Cumplido
Infraestructura
VPC, 4 EC2, ALB interno y API Gateway + VPC Link validados de punta a punta
✓ Cumplido
Material de exposición
Diagrama de arquitectura, slides de avance y guion de demo
▶ En curso

## Slide 7
RUMBO AL HITO 2
Próximos pasos (17 pts restantes)
0
1
Backend
Cerrar swagger-aggregator, healthchecks y logs a CloudWatch; carga ≥20k en MS2/MS3
2
Frontend
Sumar MS1, MS3, MS4 y MS5 (dashboard de crisis) — 4 vistas completas
3
Data Science
ingesta-ms2/ms3 completos, catálogo Glue, ≥4 consultas Athena + 2 vistas
4
Arquitectura
Diagrama final `.drawio` con nombres reales de recursos e IDs de Security Group
5
Entrega
Informe LaTeX, PPT resumen de Hito 2, `INDEX.md` y demo en vivo ensayada

## Slide 8
Gracias — preguntas
github.com/Cloud-MLA · Grupo — CS2032 Cloud Computing